**План мероприятий по смене мастер-ключей защищенной сети передачи данных Ивановской области (сеть 2421)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Информация по мероприятию** | **Ответственные** |
| 1. | Подготовка рабочих мест организаций к смене мастер-ключей | 01.09.2025-02.09.2025 | Направление информационных писем, направление инструкций в головные организации | ДепРИО Ивановской области |
| 03.09.2025-04.09.2025 | Направление информационных писем, направление инструкций в подведомственные организации, территориальные органы, организации, находящиеся на территории муниципальных образований | Организации |
| 2. | Смена мастер-ключей |
| 01.09.2025-12.09.2025 | Подготовка резервных копий конфигураций координаторов | ДепРИО Ивановской области |
| 15.09.2025-19.09.2025 | Создание нового мастер-ключа | ДепРИО Ивановской области |
| 22.09.2025-23.09.2025 | Направление мастер-ключа на узлы связи (ViPNet Client) | ДепРИО Ивановской области |
| 24.09.2025-26.09.2025 | Направление мастер-ключа на узлы связи (ViPNet Coordinator | ДепРИО Ивановской области |
| 22.09.2025-26.09.2025 | Применение мастер-ключа на узлах связи | ДепРИО Ивановской области |
| 5. | Устранение неполадок | 29.09.2025 – до устранения | Выявление проблемных узлов связи после обновления | ДепРИО Ивановской области |
| 06.10.2025 – 24.10.2025 (в соответствии с графиком) | Получение новой ключевой информации | ДепРИО Ивановской области, Организации |